飞虎大道（北段）排水防涝设施建设项目造价咨询及财务审计服务
竞争性磋商公告

项目编号：KCFW-2026-11194

1.竞争性磋商条件

本采购项目 飞虎大道（北段）排水防涝设施建设项目造价咨询及财务审计服务 （项目名称），资金来自 政府资金 （资金来源），项目出资比例为 100% ，采购人为 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 ，采购代理机构为 昆明晨晟招标有限责任公司 。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：飞虎大道（北段）排水防涝设施建设项目建设内容为：新建排水管道13.128公里，配套建设排水检查井239座、沉砂井140座，雨水篦子205个，雨水口205个。项目总投资约10506.72万元，具体实施规模及投资以实际实施为准。

2.2采购范围：完成飞虎大道（北段）排水防涝设施建设项目实施期间所涉及的需要进行工程造价的内容等提供全过程造价咨询及财务审计服务，工作内容包含但不限于：

（1）前期阶段：工程量清单及工程量清单计价文件（即施工图预算）审核、限额设计控制和本项目涉及的相关前期造价咨询业务。

（2）施工阶段：施工阶段全过程造价控制；协助采购人对本项目实施过程中的各类合同商务谈判及造价条款的拟定；自行建立合同台账，实施对本项目建设过程中各类合同全过程监控；对本项目设计增减变更的造价审查和施工方案优化及经济比选，工程量的审核、新增工程的组价计价、单价控制价的审核，工程变更的造价审查、工程计量、工程签证及进度款的支付审核控制、本项目全部合同履行过程中的价款支付审核控制及工程索赔的处理；协助采购人做好资金计划管理工作，协助采购人做好中间结算，以及采购人在本项目实施阶段的有关造价方面的其他合理性要求等施工阶段全过程造价控制。

（3）竣工阶段：工程结算审核、工程数量台账的审核、工程索赔资料准备、编制咨询报告、内部跟踪审计、结算审查、竣工决算编制等工程造价跟踪咨询服务，收集和整理索赔资料，审核索赔费用，处理施工单位提出的索赔要求，同时协助采购人向责任方提出反索赔，并配合本项目的竣工决算审计工作及本项目各级审计检查等相关工作。

（4）财务审计：负责本项目实施期间所涉的竣工决算编制、财务审计等相关工作内容。

（5）采购人要求完成的其它工作。

说明：具体的工作内容及要求以委托人委托为准，委托人保留调整服务范围的权利。采购人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上采购范围调整的权利，成交单位需配合采购人工作且不得以此作为索赔、调整成交价的理由。

2.3采购预算：约¥79.13万元。

2.4资金来源：政府资金。

资金落实情况：已落实。

2.5项目实施地点：昆明市官渡区巫家坝片区。

2.6服务周期：本合同的建设工程造价咨询业务自签订委托合同起至本项目缺陷责任期满，且决算审核批准后所有项目决算付款完毕后终结；各阶段造价咨询工作满足采购人需求。

2.7质量标准：出具的成果文件须符合国家、地方及行业现行相关标准和规范、法律、法规、规范，确保其出具的成果文件完整、真实准确、清晰有据，并通过有关部门的审核及备案。

2.8标段划分：本次竞争性磋商采购只设1个标段。

2.9本次采购接受联合体；供应商可根据企业自身情况自行组建联合体，若供应商以联合体参与本项目的，联合体单位数量不得超过二家（即：联合体单位数量最多为二家），且联合体牵头人必须为承担本项目造价咨询业务的单位，并满足以下要求：

①联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合体协议书随响应文件一并提交采购人。

②供应商的响应文件及成交后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

③联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。

④联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目（标段）中投标。联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交磋商保证金；以联合体中牵头人名义提交的磋商保证金，对联合体各成员具有约束力。

⑤由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.供应商资格要求

3.1供应商应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

注：供应商为联合体磋商的，联合体各方均须提供有效的营业执照（或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件），否则否决其磋商资格。

3.2供应商须具备有效的财政部门颁发的会计师事务所（或合伙制的会计师事务所）执业资格证书（执业许可证或执业证书）。

注：若供应商为联合体参与本项目的，允许会计师事务所（或合伙制的会计师事务所）的分公司（或分所）与具备承担本项目造价咨询服务任务的单位组成联合体参与，且总公司（或总所）只能授权唯一一个分公司（或分所）参与，否则不予认可。

3.3造价咨询负责人资格要求：拟派往本项目的造价咨询项目负责人须具备建设行政主管部门核发的注册一级造价工程师资格，且注册在供应商本单位，并提供关系在本单位社会保险机构（社保机构）出具的社保证明。

3.4财务审计咨询负责人资格要求：拟派往本项目的财务审计咨询负责人须具备注册会计师资格，并提供关系在本单位社会保险机构（社保机构）出具的社保证明。

注：拟派往本项目的造价咨询负责人、财务审计咨询负责人不能为同一人，否则否决其磋商资格。

3.5财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，须提供2025年度经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2026年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函【注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2026年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函】。

注：供应商为联合体的，联合体各方均须提供，否则否决其磋商资格。

3.6信誉要求：供应商在响应文件递交截止之日前未被昆明市建设行政主管部门和财政行政主管部门取消投标资格。供应商在本项目响应文件递交截止时间前，在信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录（包括：严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单查询）未出现不良信用信息记录，且在“中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内查询无不良信用信息记录，且在“国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”网站未被列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”（注：供应商存在以上不良信用记录或被限制投标的，均不得参与本项目磋商活动，否则否决其磋商资格；被禁止在一定期限内参加招投标相关活动或被列为严重失信主体或被列入经营（活动）异常名录或被列为失信被执行人或被列为重大税收违法失信的，但期限届满或被移出的除外，具体以采购人、采购代理机构查询结果为准）。

3.7本次竞争性磋商采用资格后审的方式进行资格审查。

## 4.竞争性磋商文件的获取

4.1时间：2026年06月07日17时00分（北京时间，下同）至2026年06月12日23时59分。

4.2地点（网址）：阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）。

4.3方式：凡有意参加的供应商，登录 阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com），凭企业账号【或企业数字证书（CA）】在阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料（电子竞争性磋商文件有3种格式，分别为*.SPCZ、PDF格式和WORD格式）。未在 阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com） 注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。采购人不提供邮购竞争性磋商文件服务。

凡有意参加本项目的潜在供应商，未在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取竞争性电子磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。阳光臻达电子招投标交易平台已提供线上注册企业账号的业务（操作流程：供应商进入阳光臻达电子招投标交易平台网站→选择“投标方入口”→点“立即注册”后按要求进行操作），供应商可通过电话：400-883-9300进行业务咨询及注册企业账号等业务（注册企业账号为免费服务）。

温馨提示：供应商在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，供应商已拥有云南CA数字证书的用户，可登录阳光臻达电子招投标交易平台对企业数字证书（CA）进行绑定（具体详见阳光臻达电子招投标交易平台发布的《投标单位数字证书绑定的操作的通知》操作流程），阳光臻达电子招投标交易平台支持企业账号和企业数字证书（CA）同时登录认证的模式。特别提醒：已拥有云南CA数字（全文简称“数字证书”）证书的用户，但未在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过的用户，是无法使用云南CA数字证书在阳光臻达电子招投标交易平台进行相关操作的。

技术操作咨询：

上海思佩弛科技有限公司  服务热线：400-883-9300

4.4售价：竞争性磋商文件每套售价500.00元，售后不退。

## 5.响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间及开启时间：2026年06月18日14时00分（北京时间）

5.2响应文件的递交方式：网上递交，网上递交网址为：www.ygzdztb.com。供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。供应商根据拟要参与的项目，须在响应文件递交截止时间前按照网上投标系统要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。供应商可自行打印“上传投标文件回执”。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件，采购人不予受理。

5.3响应文件解密方式：远程解密或现场解密。

5.4磋商地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司会议室。

5.5网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。如若因供应商自身原因致使其响应文件未成功解密的视为无效响应文件。

注：

（1）请各供应商自行登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）仔细查看《投标文件制作工具操作手册V1.1》、《投标人操作手册V1.1》、《关于投标人线上电子签章的通知》的相关操作流程，任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但无法读取导入的，由此造成的后果由供应商自行承担。

（2）阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）中供应商网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密及相关签章。未办理数字证书（CA）的供应商须先办理数字证书（CA）。云南省公共资源交易平台数字证书服务商（以下简称服务商）已提供线上办理数字证书（CA）业务，供应商可通过电话：400-6727-666、网络（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）等方式进行业务咨询及办理，数字证书（CA）介质、发票等由服务商负责。

（3）未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。

## 6.发布公告的媒介

本项目竞争性磋商公告仅在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）和阳光臻达电子招投标交易平台（www.ygzdztb.com）网站上发布，我公司及采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7.联系方式

采 购 人：昆明巫家坝建设发展有限责任公司

地    址：云南省昆明市官渡区关上街道办事处春城路266号6楼

联 系 人：顾老师

电    话：0871-63356538

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地    址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层

联 系 人：孙志奇、李飞

邮    箱：798746773@qq.com

传    真：（0871）63145686

电    话：17387108295、15398575764