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第一章 竞争性磋商公告
云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目竞争性磋商公告
项目编号：KCFW-2026-11764
1.竞争性磋商条件
本项目资金已落实，发包人为云南民族村有限责任公司，代理机构为昆明晨晟招标有限责任公司。本项目不属于《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）规定的依法必须进行招标的项目，亦不属于政府采购项目。现由发包人按照企业内控、财务管理制度，以竞争性磋商的方式选择本项目的专项法律服务机构。
2. 磋商范围
2.1磋商范围：完成云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目包含的所有工作内容。本项目法律服务按专项模块划分，各模块均包含服务内容、重点注意、成果文件三个层面，具体服务范围及服务内容详见第五章“服务要求”。服务范围主要包括：合作模式与交易结构论证、尽职调查与资产梳理、国有资产与程序合规、合同体系设计与谈判、人员安置与劳动用工合规、资产权属与土地改造合规、财务资金与履约保障、知识产权与无形资产保护、数据资产与信息化合规、安全生产与运营合规、现有景区内合作方调整、退出机制与争议解决等十二个专项模块，具体内容详见第五章  服务要求。
2.2项目地点：昆明市西山区滇池路1310号（云南民族村）
2.3服务期限：本项目整体服务期限约为2年，自委托合同生效之日起算，按“招标前—招标中—签约+移交—建设+验收—试运营”五个阶段推进。各阶段具体工作内容、阶段成果及时间安排详见第五章“服务要求”。
2.4质量要求：法律服务成果符合国家、地方及行业现行相关法律法规和规范，成果文件内容完整、真实准确、清晰有据，按时提交各阶段成果并配合汇报、修改，满足发包人决策需要。
2.5合同估算价（上限价）：37.33万元。供应商报价不得超过37.33万元，否则作否决处理。
2.6标包划分：本项目不划分标包。
3.供应商资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力，具备相关部门登记核发的律师事务所执业许可证（或分所执业许可证），具有有效的律师事务所执业许可证或其他法定凭证。
3.2具有健全的财务会计制度，须提供2024年度或2025年度经第三方机构审计的审计报告或财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2025年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的2024年度或2025年度财务报表或提供承诺函】。
3.3拟派项目负责人1人，须为执业律师，具有有效的律师执业证书，提供身份证及律师执业证书扫描件。
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月份至今任意1个月的缴纳税收及社会保障资金的相关证明或提供承诺函。
3.5信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年（2023年1月至今）无骗取中标和严重违约、无被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格；供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无 “失信被执行人”的记录。供应商存在以上不良信用记录的，否决其磋商资格。
3.6供应商不得存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。
3.7本项目不接受联合体磋商。
4. 竞争性磋商文件的获取
4.1凡有意参加磋商者，请于2026年10月20日09时00分至2026年10月27日17时00分（法定公休日，法定节假日除外），登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)，凭注册的账号或者是企业数字证书（CA）在网上获取电子竞争性磋商文件及其他招标资料；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易网完成注册通过。数字证书（CA）办理流程详见云南省工程建设交易系统网站的相关要求，并在阳光臻达公共服务平台完成信息注册，绑定CA并审核通过后，才可以登录获取电子竞争性磋商文件，此为获取电子竞争性磋商文件的唯一途径。
4.2竞争性磋商文件每套售价300元，平台使用费200元，售后不退。
4.3其他补充事宜：
（1）本项目获取电子竞争性磋商文件及其他资料须在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com）进行操作完成，不接受有意参加的潜在供应商现场获取招标文件及其他资料。
（2）凡有意参加本项目的潜在供应商，未在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com）注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取电子招标文件及其他资料，此为获取招标文件的唯一途径。阳光臻达电子招投标交易平台已提供线上注册企业账号的业务（操作流程：投标人进入阳光臻达电子招投标交易平台网站→选择“投标方入口”→点“立即注册”后按要求进行操作），投标人可通过电话：400-883-9300进行业务咨询及注册企业账号等业务（注册企业账号为免费服务）。
技术操作咨询：云南纽智晨科技有限公司  服务热线：400-883-9300
（3）发票开具：如有开票需要请联系昆明晨晟的发票客服，准备开票资料——添加客服QQ：3012470554(备注开票单位名称)——提交开票信息——核实信息——开票；
开票需提前准备以下资料：
普票：开票信息+付款凭证
专票：开票信息+付款凭证+一般纳税人证明材料。
5．电子竞争性磋商响应文件的递交  
[bookmark: _Hlk101532847]5.1 竞争性磋商响应文件递交截止时间为2026年10月30日14时00分。
5.2 竞争性磋商响应文件递交方式：网上递交。
5.3 网上递交流程：供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)完成竞争性磋商响应文件的加密及上传，网上确认电子签名。截止时间前未完成传输的，视为未递交。
5.4 开标说明：
（1）本项目的开标会议将于上述竞争性磋商响应文件递交截止的同一时间在昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）会议室进行。
（2）供应商无需到现场参加开标会议。供应商须在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若供应商未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其竞争性磋商响应文件，不再进入评审阶段。
（3）供应商应提前熟悉网上开标远程解密有关操作事项，技术操作咨询：云南纽智晨科技有限公司服务热线：400-883-9300。电子平台相关操作流程可登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)——下载专区页面下载操作手册进行查看。
6．发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7．联系方式
名    称：云南民族村有限责任公司
地    址：昆明市西山区滇池路1310号
联 系 人：郭老师
电    话：18987272411

招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司 
地    址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层
联系人：赵笑婷、李曼溪
电话：13238682390、15825255353
传    真：（0871）63145686
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第二章 磋商须知
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	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	发包人
	名    称：云南民族村有限责任公司
地    址：昆明市西山区滇池路1310号
联 系 人：郭老师
电    话：18987272411

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司 
地    址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层
联系人：赵笑婷、李曼溪
电话：13238682390、15825255353
传    真：（0871）63145686

	3
	项目名称
	云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目

	4
	资金来源
	自筹资金（企业资金）

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	磋商范围
	详见第一章 竞争性磋商公告

	7
	服务周期
	详见第一章 竞争性磋商公告

	8
	项目地点
	详见第一章 竞争性磋商公告

	9
	质量要求
	详见第一章 竞争性磋商公告

	10
	项目规模
	详见第一章 竞争性磋商公告

	11
	标包划分
	详见第一章 竞争性磋商公告

	12
	供应商资格要求
	详见第一章 竞争性磋商公告

	13
	是否接受联合体投标
	不接受。

	14
	供应商提出问题的截止时间
	竞争性磋商响应文件递交截止时间前5日。

	15
	发包人澄清或者修改的时间和方法
	竞争性磋商响应文件递交截止时间至少5日前，并以书面形式向获取竞争性磋商文件的潜在供应商发送。
所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容，该澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对双方均具有约束力。

	16
	是否允许分包
	不允许。

	17
	偏离
	允许。可在竞争性磋商文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如服务质量标准提高、处罚额度增大等）。

	18
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间和方法
	竞争性磋商截止时间前，在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)提交，凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	19
	竞争性磋商响应文件递交截止时间及地址
	同竞争性磋商截止时间；
响应文件递交方式为：网上递交，网上递交网址为阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)，供应商须在磋商截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传响应文件回执”，递交竞争性磋商响应文件截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

	20
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间
	收到当天确认。

	21
	供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间
	收到当天确认。

	22
	踏勘现场
	不组织。

	23
	报价方式
	报价方式：本项目按五个服务阶段进行报价。供应商结合自身水平及实力和本项目规定的工作内容和计划工作量，依据市场竞争原则自行考虑完成本项目各阶段所有工作所需的所有费用，填报每个阶段含税包干总价（万元）及合计总价，并填报各阶段单价。
各阶段报价上限分别为：
第一阶段（招标前）11.50万元、
第二阶段（招标中）5.50万元、
第三阶段（签约+移交）5.33万元、
第四阶段（建设+验收）8.67万元、
第五阶段（试运营）6.33万元，
合计总报价上限价37.33万元。供应商各阶段报价及合计总价均不得超过相应公布的价格，否则作否决处理。

	24
	竞争性磋商有效期
	60日历天，从竞争性磋商响应文件递交截止之日算起。

	25
	磋商保证金
	/

	26
	磋商保证金的退还
	/

	27
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	28
	资格审查文件
	供应商需符合《第六章 竞争性磋商响应文件格式》中资格审查部分的要求。

	29
	竞争性磋商响应文件格式
	按照《第六章 竞争性磋商响应文件格式》中的章节及内容进行编制。
竞争性磋商响应文件全部采用电子文档，竞争性磋商响应文件须使用《阳光臻达-投标文件编制工具》制作，文件格式为*.SPCT。
特别注意：
（1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的内容进行删减或修改，否则视为其磋商无效否决。
（2）按竞争性磋商响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。
（3）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容，以及按竞争性磋商响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（4）竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

	30
	竞争性磋商响应文件的签署
	按照竞争性磋商响应文件格式，采用供应商企业（单位）和法定代表人数字证书的电子签章。
供应商的签章为：供应商使用企业（单位）CA证书进行的电子签章，法定代表人的签章为：使用法人CA证书进行的电子签章或电子签名，竞争性磋商文件《竞争性磋商响应文件格式》中有另外签字盖章要求的，按格式进行。
注：
（1）在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。
（2）若为联合体投标，供应商的相关签章均指联合体牵头人。联合体协议书或其他需要成员单位签章的材料，成员单位无电子签章的，可由各成员签字盖鲜章后上传至投标文件编制工具软件，再加盖联合体牵头人电子公章即可。

	31
	电子竞争性磋商响应文件上传前的加密
	电子竞争性磋商响应文件编制系统提供数字证书（CA）对竞争性磋商响应文件进行加密功能。供应商须对网上递交的竞争性磋商响应文件加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对竞争性磋商响应文件进行了数字证书（CA）加密，在开标时须使用该数字证书（CA）进行解密，才能导入竞争性磋商响应文件，因供应商原因造成竞争性磋商响应文件未解密的，视为撤回其竞争性磋商响应文件，不再进入评审阶段。

	32
	竞争性磋商响应文件的递交
	供应商登录“阳光臻达电子招投标交易平台”于竞争性磋商响应文件递交截止时间前，将加密的电子竞争性磋商响应文件按照电子交易平台要求的步骤上传全部电子竞争性磋商响应文件。
上传前须自行检查电子竞争性磋商响应文件的完整性。竞争性磋商响应文件递交截止时间前未完成电子竞争性磋商响应文件上传的，视为未递交竞争性磋商响应文件。

	33
	磋商时间和地点
	开标时间：同磋商截止时间。
开标地点：昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）会议室。

	34
	磋商程序
	（l）宣布开标纪律；
（2）电子招投标交易平台开标系统自动检查加密情况；
（3）按照电子招投标交易平台自动提取的投标信息，由供应商对网上递交加密的竞争性磋商响应文件进行现场解密；
（4）解密完成后，公布供应商名称、磋商报价、质量目标、项目工期及其他内容，并记录在案。因供应商原因造成竞争性磋商响应文件未解密的，视为撤销其竞争性磋商响应文件；
（5）供应商代表、发包人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字（签章）确认；
（6）开标结束。

	35
	是否授权磋商小组确定成交人
	否；
磋商小组按照最后得分由高到低顺序推荐1~3名成交候选人

	36
	履约担保
	无。

	37
	成交结果公示
	在成交通知书发出前，发包人（招标代理机构）将成交候选人的情况以竞争性磋商公告发布的网站上公示的方式通知供应商。

	38
	评定办法
	综合评分法；
磋商小组按照最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

	39
	需要补充的其他内容

	39.1
	成交价：以成交的供应商在磋商过程中提交并经磋商小组确认的二次报价（最终报价）为准。无论是采用综合评分法还是最低评标价法，都不保证报价最低的供应商成交，也不解释原因。

	39.2开标会（供应商无需到现场参加开标会议）

	
	供应商无需到现场参加开标会议。供应商须在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若供应商未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其竞争性磋商响应文件，不再进入评审阶段。

	
	自购买竞争性磋商文件之日起，各潜在供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（竞争性磋商文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则发包人不承担由此引起的一切后果。

	39.3 响应文件的真实性

	
	供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。供应商声明不存在被限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如响应文件存在虚假的，在评审阶段，磋商小组应将否决其投标；在成交候选人确定后发现的，发包人可以取消成交候选人的成交资格。

	39.4  知识产权

	
	构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经发包人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。发包人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	39.5  同义词语

	
	构成竞争性磋商文件组成部分的“合同条款及格式”、 “技术规范书”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”、“发包人”和“供应商”等，在招标投标阶段应当分别按“发包人”和“供应商”进行理解。

	39.6  监督

	
	本项目的竞争性磋商活动及其相关当事人应当接受发包人相关监督部门依法实施的监督。


[bookmark: _Toc57900425][bookmark: _Toc455587209][bookmark: _Toc240288646][bookmark: _Toc3855][bookmark: _Toc243176579][bookmark: _Toc455586196]（一） 总则
1、项目概况
1.1磋商范围：详见磋商须知前附表。 
1.2服务周期：详见磋商须知前附表。
1.3项目地点：详见磋商须知前附表。
1.4标包划分：详见磋商须知前附表。
1.5质量要求：详见磋商须知前附表。
1.6本项目磋商根据现行相关法律法规，通过磋商方式选定成交人。
2、竞争性磋商费用
2.1本次代理服务费参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）规定的下浮20%向成交人收取。
2.2磋商申请人应承担其参加本磋商活动自身所发生的所有费用。
[bookmark: _Toc144974411][bookmark: _Toc179715700][bookmark: _Toc152047207]3、竞争性磋商报价
[bookmark: _Toc144974412][bookmark: _Toc179715701][bookmark: _Toc152047208]3.1磋商报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。供应商的磋商报价，应是本竞争性磋商文件招标范围内所述全部及合同委托的服务范围及工作内容全部工作，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
3.2本项目按五个服务阶段进行报价，磋商报价即法律服务费。供应商填报每个阶段含税包干总价（万元）及合计总价，并填报各阶段单价。各阶段报价上限分别为：第一阶段（招标前）11.50万元、第二阶段（招标中）5.50万元、第三阶段（签约+移交）5.33万元、第四阶段（建设+验收）8.67万元、第五阶段（试运营）6.33万元，合计总报价上限价37.33万元。供应商各阶段报价及合计总价均不得超过相应公布的价格，否则作否决处理。
3.3供应商结合自身的技术水平及实力（人员、管理经验、承受能力等）和本项目法律服务的工作内容与计划工作量，编制科学合理的磋商报价。磋商报价（即法律服务费）包含但不限于：完成本项目各阶段专项法律服务所有工作内容所需的团队人员成本费用、差旅费、出具成果资料费用、税费等，以及按发包人要求多次修改/调整直至发包人满意所产生的全部费用。除双方合同中约定由发包人承担的费用外，发包人不再支付其他费用，供应商不得以任何理由重复计算，作为供应商磋商报价的依据。在合同实施期间，成交的磋商报价不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而调整，也不因具体承担服务内容和工作量的调整而调整。
3.4在合同实施期间，因国家政策或法规、标准的变化而发生的服务费用均不作调整。
3.5风险因素提示：如因发包人的原因致使本项目实际服务周期发生变化，服务周期应相应调整，供应商所填报的服务费不予调整。
3.6发包人不组织现场踏勘。供应商可自行到项目实施地点踏勘以充分了解工地位置、情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔申请将不被批准。
3.7本次磋商设二次报价。各供应商首次报价为竞争性磋商响应文件中的磋商报价；磋商结束后，磋商小组可要求供应商在规定时间内提交二次报价（最终报价）。二次报价作为供应商的最后报价，纳入磋商报价评审。
4、竞争性磋商响应文件的组成
4.1 本竞争性磋商文件包括：竞争性磋商公告（或磋商邀请书）、供应商须知、评审办法、合同条款及格式、技术标准及要求、竞争性磋商响应文件格式、供应商须知前附表规定的其他材料；
4.2 对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
4.3 供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的竞争性磋商响应文件没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。实质上不响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件视为无效标被拒绝。
5、竞争性磋商响应文件的密封和标记
5.1网上递交的竞争性磋商响应文件需要对竞争性磋商响应文件进行加密。
6、竞争性磋商响应文件的递交
6.1 供应商应在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前递交竞争性磋商响应文件
6.2 网上上传：供应商登录“阳光臻达电子招投标交易平台”，根据拟要参与的项目，按照电子交易系统要求上传竞争性磋商响应文件，竞争性磋商响应文件须使用《阳光臻达-投标文件编制工具》制作（格式为*.SPCT）。
6.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc375869212]7、踏勘现场（若有）
7.1发包人集中组织供货地点的现场踏勘，供应商需要了解现场情况的，按照规定的时间进行现场踏勘，发包人联系方式及地点见磋商须知前附表。
7.2供应商踏勘现场发生的费用自理。
7.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc229583204][bookmark: _Toc243176580][bookmark: _Toc455586197][bookmark: _Toc240288647][bookmark: _Toc455587210][bookmark: _Toc22510][bookmark: _Toc57900426]（二）竞争性磋商
8、竞争性磋商时间和地点
8.1发包人在按磋商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。
8.2根据参加磋商的供应商名单，由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、报价和其他信息。
8.3公布在竞争性磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件的供应商名称，检验确认供应商代表资格；
9、竞争性磋商程序
9.1 本项目的磋商会议将于上述竞争性磋商响应文件递交截止的同一时间在昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）会议室进行。
9.2 供应商无需到现场参加开标会议。供应商须在竞争性磋商文件规定的磋商截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若供应商未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其竞争性磋商响应文件，不再进入评审阶段。
9.3 供应商应提前熟悉网上开标远程解密有关操作事项，技术操作咨询：云南纽智晨科技有限公司服务热线：400-883-9300。电子平台相关操作流程可登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://dzztb.ygzdztb.com/)下载专区页面下载操作手册进行查看。
10、竞争性磋商响应文件不予受理的情形
竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，发包人不予受理：
（1）在供应商须知前附表33项规定的“竞争性磋商响应文件递交截止时间”以后逾期网上上传的；
（2）供应商提交的电子标书格式不符合前附表30项要求或无法解密导入的；
11、磋商小组组建
11.1评审由发包人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员在评标专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家组建而成。
11.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）发包人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
12、评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
13、竞争性磋商评审办法
详见第三章竞争性磋商评审办法。
14、履约担保
详见磋商须知前附表。
15、磋商保证金不予退还情形
有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与发包人签订合同的；
（四）供应商与发包人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
[bookmark: _Toc24531]（五）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc57900427][bookmark: _Toc240288648][bookmark: _Toc243176581]
第三章 评审办法
[bookmark: _Hlk161199459]竞争性磋商评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	法定凭证
	1、具有独立承担民事责任的能力，具备相关部门登记核发的律师事务所执业许可证（或分所执业许可证），具有有效的律师事务所执业许可证或其他法定凭证；
2、附有效的律师事务所执业许可证（或分所执业许可证、其他法定证明文件）扫描件。

	
	
	财务状况
	1、具有健全的财务会计制度，须提供2024年度或2025年度经第三方机构审计的审计报告或财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2025年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的2024年度或2025年度财务报表或承诺函】
2、附审计报告或财务报表或资信证明或担保函或自身编制的财务报表或承诺函。

	
	
	项目负责人
	1、拟派项目负责人1人，须为执业律师，具有有效的律师执业证书；
2、提供身份证及律师执业证书扫描件

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年1月份至今任意1个月的缴纳税收及社会保障资金的相关证明或承诺函。
2、提供相关证明或承诺函。

	
	
	信誉要求
	1、信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年（2023年1月至今）无骗取中标和严重违约、无被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格；供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无 “失信被执行人”的记录。供应商存在以上不良信用记录的，否决其磋商资格；
2、投标人自行承诺并附相关的网页截图（具体以代理机构查询为准）。

	
	
	法定代表人身份证明书
	按文件“第六章 竞争性磋商响应文件格式”要求提供。

	
	
	若法定代表人不能到开标现场，需提供授权委托书
	按文件“第六章 竞争性磋商响应文件格式”要求提供。

	
	
	法定代表人或授权代理人居民身份证
	具有有效证件

	
	
	廉政承诺
	按文件“第六章 竞争性磋商响应文件格式”要求提供。

	2.1.2
	符合性评审标准
	供应商名称
	供应商名称与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	按竞争性磋商文件要求进行法定代表人或其委托代理人签字或盖章或电子签章。

	
	
	响应文件格式
	符合“第六章  竞争性磋商响应文件格式”的要求

	
	
	服务周期
	符合竞争性磋商文件要求

	
	
	磋商有效期
	磋商有效期满足竞争性磋商文件要求

	
	
	磋商报价
	符合竞争性磋商文件要求。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成
（满分100分）
	供应商的评审总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为磋商报价和技术部分2项评分因素的汇总得分；

	
	
	磋商报价F1：10分。
技术部分F2：90分。

	2.2.2（1）
	磋商报价F1评审标准
	磋商报价评审标准
	有效磋商总报价（以供应商二次报价（最终报价）为准）中的平均价为（基准价），等于基准价的得满分10分，与基准价相比（比值）每向上下浮动1%时扣0.1分，分值扣完为止。(扣减分值中间值用插入法,小数点后保留两位。)
注：以二次报价为计算依据。

	
	
	专项法律服务方案及对项目的理解评分
（满分40分）
	（1）专项法律服务方案对项目背景、法律特征与风险点的理解准确、深入，服务内容覆盖全面，各专项模块安排科学合理、具备针对性，表达清楚、思路清晰且切实可行的得27-40分；
（2）专项法律服务方案对项目背景、法律特征与风险点的理解基本准确，服务内容覆盖较全，针对性一般的得14-26分；
（3）有专项法律服务方案，但针对性较差，存在逻辑矛盾或不符合项目实际情况的得1-13分；
（4）无专项法律服务方案的不得分。

	
	
	分阶段工作实施进度计划及承诺
（满分10分）
	（1）分阶段进度承诺满足竞争性磋商文件且具有严格的违约责罚承诺，有进度计划且能保证各阶段节点，进度计划编制完整，程序清晰，安排科学，措施有力，切实可行的得7-10分；
（2）分阶段进度承诺满足竞争性磋商文件且有奖罚条件和有进度计划，但有错误，进度计划编制完整，程序清晰，安排基本合理，有一定措施的得4-6分；
（3）进度计划编制有一定缺陷，程序基本清晰，安排基本合理的得1-3分。
（4）没有相关内容不得分。

	
	
	质量保证措施及承诺
（满分10分）
	（1）质量承诺能较好的满足竞争性磋商文件要求，法律服务成果质量保证措施（如法律意见书两审、重大事项集体论证等）完善、可行的得7-10分；
（2）质量承诺满足竞争性磋商文件要求，但较一般，质量保证措施基本完善、基本可行的得4-6分；
（3）设计质量承诺满足竞争性磋商文件要求，但较差，质量保证措施不完善的得1-3分。
（4）没有相关内容不得分。

	
	
	后续服务工作安排及承诺
（满分10分）
	（1）后续服务工作安排及承诺满足要求，保障有力，措施完善切实可靠的得6-10分；
（2）后续服务工作安排及承诺基本满足要求，保障措施基本完善的得1-5分；
（3）无后续服务工作安排的不得分。

	
	
	拟派项目组人员配置
（满分10分）
	（1）拟派项目组人员配置合理齐全，项目负责人及主办、辅办律师专业搭配符合本项目（国资、文旅、投融资等）需要，组织管理体系完善，针对性强，有科学严谨的管理程序的得7-10分；
（2）拟派项目组人员配置基本合理，项目负责人及主要人员专业配置基本满足本项目需要，组织管理体系较完善，有针对性，有管理程序的得4-6分；
（3）拟派项目组人员配置有疏漏，组织管理体系不完善，管理程序不清晰的得1-3分。
（4）没有相关内容不得分。

	
	
	项目风险预测与防范措施（10分）
	（1）对专项法律服务过程及项目本身可能发生的法律风险（如人员安置、国有资产流失、程序合规、融资穿透等）有所预测，有具体的预防措施、应急预案，内容详细，措施及预案切实可行，防范效果综合评价良好的得8-10分；
（2）对项目可能发生的法律风险有所预测，有预防措施、应急预案，内容较详细，措施及预案基本可行，防范效果综合评价一般的得5-7分；
（3）对项目可能发生的法律风险有所预测，有预防措施、应急预案，内容不够详细，措施及预案可行性较差，防范效果综合评价较差的得1-4分；
（4）没有相关内容不得分。


一、磋商依据及方法
[bookmark: _Toc302769234][bookmark: _Toc302769235]1.1本竞争性磋商项目采用综合评估打分法进行评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的《响应文件》按照本章规定的评分标准进行打分，根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
1.2在招标过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商招标活动可以继续进行。招标过程中符合要求的供应商只有1家的，竞争性磋商招标活动终止，发包人应重新开展招标活动。

二、磋商程序
[bookmark: _Toc75969760][bookmark: _Toc57900428][bookmark: _Toc71804677][bookmark: _Toc81172636][bookmark: _Toc161407331][bookmark: _Toc57855112][bookmark: _Toc243176582][bookmark: _Toc240288649][bookmark: _Toc83793860]2.1磋商会议程序
磋商小组首先对各竞争性磋商响应文件进行初步审查→磋商小组所有成员集中与通过初步评审（包括资格评审标准、符合性评审标准）的申请人进行详细评审，并要求各供应商在规定时间内提交二次报价（最终报价）→磋商小组对供应商的响应文件（以二次报价作为磋商报价）进行综合评审→磋商小组按照最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并向发包人提交“推荐成交候选人名单”。
[bookmark: _Toc81172637][bookmark: _Toc161407332][bookmark: _Toc243176583][bookmark: _Toc240288650][bookmark: _Toc71804678][bookmark: _Toc83793861][bookmark: _Toc75969761][bookmark: _Toc57900429][bookmark: _Toc57855113]2.2磋商方法：采用综合评分法。
[bookmark: _Toc57855114][bookmark: _Toc57900430][bookmark: _Toc161407333][bookmark: _Toc81172638][bookmark: _Toc243176584][bookmark: _Toc83793862][bookmark: _Toc240288651][bookmark: _Toc71804679][bookmark: _Toc75969762]2.3评审标准
[bookmark: _Toc71804680][bookmark: _Toc81172639][bookmark: _Toc57900431][bookmark: _Toc57855115][bookmark: _Toc75969763][bookmark: _Toc240288652][bookmark: _Toc83793863][bookmark: _Toc161407334][bookmark: _Toc243176585]2.3.1 初步评审标准
2.3.1.1 评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金、响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度等进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应，以确定供应商是否具备磋商资格；具体见竞争性磋商评审办法前附表。
[bookmark: _Toc71804681][bookmark: _Toc83793864][bookmark: _Toc57900432][bookmark: _Toc240288653][bookmark: _Toc243176586][bookmark: _Toc161407335][bookmark: _Toc75969764][bookmark: _Toc81172640][bookmark: _Toc57855116]2.3.2 详细评审标准的分值构成与评审标准
2.3.2.1 分值构成
（1）磋商报价：见竞争性磋商评审办法前附表；
（2）技术部分：见竞争性磋商评审办法前附表；
2.3.2.2磋商基准价计算方法：见竞争性磋商评审办法前附表。
2.3.2.3评审标准
按竞争性磋商文件中规定的竞争性磋商评审方法和评审标准，对初步评审合格的响应文件进行磋商报价和技术部分评估，综合比较与评价。其中磋商报价以供应商的二次报价（最终报价）为准，作为磋商报价评审的依据。
（1）磋商报价评审标准：见竞争性磋商评审办法前附表；
（2）技术部分评审标准：见竞争性磋商评审办法前附表；
[bookmark: _Toc57855117][bookmark: _Toc57900433][bookmark: _Toc240288654][bookmark: _Toc81172641][bookmark: _Toc83793865][bookmark: _Toc71804682][bookmark: _Toc243176587][bookmark: _Toc75969765][bookmark: _Toc161407336]2.4初步评审
2.4.1 磋商小组依据本章第2.1.1项规定的标准对响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
2.4.2供应商有附件A“废标条件”中规定的任何一种情形的，其磋商作否决投标处理。
2.4.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商作否决投标处理。
（1）竞争性磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）竞争性磋商响应文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc161407337][bookmark: _Toc57900434][bookmark: _Toc71804683][bookmark: _Toc75969766][bookmark: _Toc57855118][bookmark: _Toc243176588][bookmark: _Toc81172642][bookmark: _Toc240288655][bookmark: _Toc83793866]2.5详细评审
2.5.1磋商小组按本章第2.2.1款、2.2.2（1）款、2.2.2（2）款规定的标准及分值进行打分，并计算出综合得分。
2.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.5.3 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商作否决投标处理。
[bookmark: _Toc71804684][bookmark: _Toc240288656][bookmark: _Toc57900435][bookmark: _Toc57855119][bookmark: _Toc81172643][bookmark: _Toc161407338][bookmark: _Toc243176589][bookmark: _Toc83793867][bookmark: _Toc75969767]2.6评分要求和统计分数原则
2.6.1磋商小组首先对各供应商的磋商响应文件进行评审，并按磋商文件规定的分值对供应商的报价、技术进行评分。
2.6.2各评委的评分应在磋商小组内进行公示，某个评委对某个磋商响应文件评分分值低于（高于）所有评委对该磋商响应文件评分分值的平均值10分以上（含10分）的，该评委须向磋商小组作出明确解释，理由不充分的该评委应对其评分作修正，若拒不修正的，该评委对此磋商响应文件的评分不得参与计算此磋商响应文件的报价、技术得分。
统计分数原则：计算各评委的算术平均分值为供应商的技术得分（保留小数点后两位）。
[bookmark: _Toc71804685][bookmark: _Toc83793868][bookmark: _Toc57855120][bookmark: _Toc240288657][bookmark: _Toc81172644][bookmark: _Toc57900436][bookmark: _Toc75969768][bookmark: _Toc243176590][bookmark: _Toc161407339]2.7竞争性磋商响应文件的澄清和补正
2.7.1在磋商过程中，磋商小组可以以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商对所提交的磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。
2.7.2澄清、说明或者更正不得改变竞争性磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明或者更正属于竞争性磋商响应文件的组成部分。
2.7.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者更正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc57855121][bookmark: _Toc83793869][bookmark: _Toc75969769][bookmark: _Toc57900437][bookmark: _Toc161407340][bookmark: _Toc71804686][bookmark: _Toc81172645][bookmark: _Toc243176591][bookmark: _Toc240288658]2.8成交候选人推荐
磋商小组对满足竞争性磋商文件初步评审要求的响应文件，按照本章第2.2.1款、2.2.2（1）款、2.2.2（2）款规定的评审标准进行打分，并按最后得分由高到低顺序推荐成交候选人；最后得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列；若最后得分、磋商报价、技术部分同时相同的，由磋商小组进行投票，以得票数多的优先推荐成交候选人。
附件A：废标条件
A0.总则
废标的全部条件应为本章评审标准所包含全部内容，本附件所集中列示的废标条件，是对评审的补充。
A1．废标条件
供应商或磋商响应文件有下列情形之一的,其磋商作否决投标处理：
A1.1 不按磋商小组要求澄清、说明或者更正的。
A1.2 在初步评审中，磋商小组认定供应商的磋商不符合评审标准中规定的任何一项评审标准的。
A1.3磋商响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖单位公章或法定代表人未按要求签章的。 
A1.4磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
A1.5供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按竞争性磋商文件规定提交备选方案的除外；
A1.6未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金或提交的保证金有瑕疵的；
A1.7磋商小组初步评审时若发现供应商报价存在有重大漏项、缺项，且在磋商响应文件中没有明确的阐述和承诺的；
A1.8磋商小组初步评审时应认真审查各供应商磋商报价，若发现供应商的报价明显低于其他报价，且其磋商响应文件的磋商报价分析不能说明清楚的，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当对该供应商进行询标。询标毕后，供应商应对磋商小组所提问题作出书面说明并按要求提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商；
A1.9供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：
（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或者更正的；
（3）在磋商响应文件上签章与其他供应商在磋商响应文件上的签章相同的；
（4）不同供应商的磋商响应文件内容存在非正常一致的。
A1.10磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。
A1.11 不符合竞争性磋商文件实质性要求的或磋商响应性文件附有发包人不能接受的条件的。


[bookmark: _Toc240288659][bookmark: _Toc30650][bookmark: _Toc243176592][bookmark: _Toc16226]第四章  合同条款及格式
成交后双方协商签订合同，但不得改变本次磋商的实质性内容。



云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目合同









甲方：云南民族村有限责任公司
乙方：                             
（提示：本合同为合同模板，乙方名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、账户、联系人及团队人员等信息应由成交供应商在成交后填写）
签订日期：2026年  月  日
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一、项目描述
1.项目名称：云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目
2.项目概况：云南民族村有限责任公司（以下简称“民族村”）系国有企业，前身为事业单位，1999年完成改制，长期经营“民族村公园”景区。公司目前尚存贷款未清偿完毕，并承担向集团借款等资金安排，整体资产、资信状况有待全面梳理。关键时间节点为：2026年10月18日左右发布法律服务机构招标公告，2026年11月20日前启动第三方合作方招标；投资决策分析报告机构、招标代理机构正在选聘，律师事务所需同步介入。
二、服务内容及服务要求
本项目法律服务按专项模块划分，各模块均包含“服务内容、重点注意、成果文件”三个层面，具体如下：
（一）合作模式与交易结构论证
服务内容：对特许经营、委托运营、合资合作、投资改造加运营等模式进行法律比选，确定最适合本项目的交易结构；论证运营权移交、门票收费、演艺IP投入等安排的法律定性，厘清各方法律关系；就三方合作的权责架构、出资与收益分配提出法律方案。
重点注意：交易定性风险。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《合作模式法律比选与交易结构论证意见》《三方合作权责架构与出资收益分配方案》等。
（二）尽职调查与资产梳理
服务内容：对中标单位及其股东的工商登记、股权结构、经营资质、诉讼与被执行情况、信用记录进行核查；系统梳理民族村现有资产（含固定资产、土地使用权、无形资产、数据资产）的权属现状与评估价值；编制资产清单与债权债务清单，厘清存量债权债务的承担主体。
重点注意：资产流失风险。资产权属不清或评估值失真将导致国有资产流失，须逐项核查权属现状；历史遗留问题与现状移交情况须一并纳入核查范围。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《中标单位及其股东的尽职调查报告》《民族村资产与债权债务清单》《资产权属与评估情况核查意见》等。
（三）国有资产与程序合规
服务内容：依据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产评估管理暂行办法》《企业国有资产交易监督管理办法》等，协助履行评估、审计、清产核资程序；研判运营权移交及资产处置是否须进场交易、以何种方式公开选择合作方；全程指导并监督招标公告发布、开标评标、定标及中标通知等程序，确保公开、公平、公正；防范关联交易、利益输送与暗箱操作，明确国企履职责任边界。
重点注意：程序风险是首要源头，必须全程留痕；交易方式的选择须取得有权机关批准；程序瑕疵不可事后补正，须在节点前完成合规审查。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《国有资产处置与进场交易合规意见》《招选商程序合规性法律分析》及各关键节点法律意见书等。
（四）合同体系设计与谈判
服务内容：起草并审查主合同（合作经营或运营权授予协议）及配套合同（改造建设、演艺项目授权、委托运营、收银结算、担保、退出等）；设计核心条款，包括资产权属与投入、收益分成与保底收入、业绩考核与对赌、共管账户、排他权、期限与续展、不可抗力、违约责任、兜底条款、退出与清算、争议解决；在招标合作运营方之前先行形成基本合同框架，供招标文件使用并作为谈判基础；参与全程谈判，就对方不合理诉求提出应对策略。
重点注意：大量事项无法在一次性合同中界定清晰，须以兜底条款覆盖未尽事宜并设置变更决策程序；业绩与退出绑定须在合同中刚性约定且可直接执行；资产权属与共管账户等关键条款须措辞精确，防止歧义引发履约争议。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《基本合同框架（招标用）》《主合同及配套合同定稿》《谈判纪要及关键条款说明》《兜底条款与风险防范专项说明》等。
（五）人员安置与劳动用工合规
服务内容：梳理演员、导游及其他岗位的用工形式与薪酬结构（保底工资、计件、业绩浮动）；设计基础工作量、业绩浮动、超成本补偿、人工成本分摊等约定机制；就人员移交、劳动关系衔接、岗位调整提供合规方案，预防劳动仲裁与群体性事件；制定情绪与舆情风险应急预案。
重点注意：人员薪酬与安置。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《人员安置与劳动用工合规方案》《薪酬结构与人工成本分摊约定》《情绪与舆情风险应急预案》等。
（六）资产权属与土地改造合规
服务内容：落实固定资产归民族村所有、产权证办至民族村名下、退出不带走不补偿等安排；就公园绿地部分变更商业性用地可能涉及的补缴、报批报建主体与责任进行论证；就方案报批未通过情形下的投资调整、业绩对等安排设计风险预案；处理现状移交、历史遗留问题与更新改造的衔接。
重点注意：政策与审批风险。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《资产权属与土地改造合规意见》《报批报建与投资调整风险预案》《现状移交与历史遗留问题处理方案》等。
（七）财务资金与履约保障
服务内容：设计共管账户、统一收银、双方权限设置及收银系统选用的法律框架；审查对方融资是否穿透至民族村、银行政策归属及风险隔离安排；设计按月预付、超30日未付款保障工资发放、保底收入与业绩对赌机制；构建债权债务隔离、履约担保、抵押质押及追偿机制。
重点注意：易引发纠纷的资金环节。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《共管账户与统一收银法律框架》《按月预付与保底收入结算条款》《债权债务隔离与履约担保方案》等。
（八）知识产权与无形资产保护
服务内容：厘清民族村现有无形资产（含品牌、演艺IP、文化元素）权属与使用边界；设计演艺项目使用权投入但不得改变、不得输出的授权条款；保护“云南民族村”品牌与民族文化IP，防止第三方借改造窃取或稀释品牌资产。
重点注意：无形资产流失风险。IP、品牌、文化元素权属与授权边界不清将造成无形资产流失；演艺项目使用权须明确“不得改变、不得输出”的边界与违约责任；品牌授权期限、范围、排他性及许可使用费须清晰约定。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《无形资产权属与授权使用方案》《演艺项目授权使用专项条款》《品牌与民族文化IP保护方案》等。
（九）数据资产与信息化合规
服务内容：界定门票、收银、客流、营销等数据的权属、使用与安全责任；就收银系统、信息系统的建设与数据合规提出法律安排，防范数据安全与个人信息保护风险。
重点注意：易引发纠纷的环节。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《数据资产权属与使用合规意见》《收银与信息系统数据合规安排》等。
（十）安全生产与运营合规
服务内容：审查改造工程及运营环节的安全生产、消防、特种设备、大型活动报批等合规要求；就游客人身安全、保险安排、应急处置机制提供法律建议。
重点注意：改造施工与运营阶段的安全责任划分须在合同中明确；大型活动报批、特种设备检测、消防验收等前置合规要件须逐项落实；游客人身伤害责任及保险安排须覆盖到位。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《安全生产与运营合规审查意见》《保险安排与应急处置机制方案》等。
（十一）现有景区内合作方调整
服务内容：梳理景区内现有合作方及其合同关系，评估第三方进入对既有合作的影响；就合作方调整、合同变更或终止提供法律意见，防范违约与纠纷。
重点注意：第三方进入可能影响既有合作方的既有权利，存在违约或索赔风险；合作方调整须与主合作安排衔接，避免多重合同冲突；对需终止的既有合作提前评估违约责任与成本。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《现有合作方合同关系梳理报告》《合作方调整与合同变更或终止法律意见》等。
（十二）退出机制与争议解决
服务内容：设计提前终止、经营失败退出、到期移交与资产返还机制；就经营业绩未达标时的退出、补偿、业绩对赌结算作出安排；全程提供履约监督。
重点注意：履约监督与证据保全须贯穿全程，为争议解决留足证据。
可能涉及的成果文件：包括但不限于《退出机制与清算条款》《业绩对赌与补偿结算方案》、履约监督相关档案等。
三、分阶段法律服务安排
本项目整体服务期限约为2年，自委托合同生效之日起算，按“招标前—招标中—签约+移交—建设+验收—试运营”五个阶段推进（运营期常年法律服务不在本次磋商范围，另行约定），与报价各阶段一一对应。各阶段服务内容如下：
第一阶段（招标前）：委托合同签订之日起至选聘合作方的招标公告发布之日止。核心服务内容：（1）项目启动准备：开展利益冲突检索，组建专项服务团队，制定项目工作计划与时间表；（2）与发包人研判、确定合作方案，就最终确定的合作方案出具《关于合作方案的合法合规性分析报告》；（3）协助梳理发包人及上级单位党委、董事会、总经理办公会等决策流程，对上会议案、请示等法律文本进行审查；（4）针对发包人及上级主管部门的疑问出具《法律意见书》；（5）审查各中介机构出具的相关文件（包括但不限于《可行性研究报告》《评估报告》《审计报告》《财务咨询报告》），协调各中介机构的结论统一；（6）协助招标机构拟定招标文件，对拟定的招标方案、资格条件、评审要素做反倾向性、反排他性条款审查（含经营业绩指标、退出机制、兜底条款）。
第二阶段（招标中）：招标公告发布之日起至中标公告期满之日止。核心服务内容：（1）配合招标机构对投标单位进行资格审查；（2）对中标单位（含联合体）开展全面法律尽职调查（重点核查主体资格、资信与履约能力、IP权属及授权链条、资金实力、类似业绩、涉诉与被执行情况、关联关系与利益冲突），对中标单位（含联合体）的股东方开展适当法律尽职调查，并出具《法律尽职调查报告》；（3）针对招标过程中投标人提出的异议、质疑，协助招标机构提供法律意见、起草答复文件。
第三阶段（签约+移交）：中标公告期满之日起至发包人与合作方签订《合作协议》及《补充协议》且资产移交合作方之日止。核心服务内容：（1）根据评标结果制定谈判方案与底线条款，参与多轮商务谈判；主合同及配套合同细化、定稿与签署安排；正式签约支持与备案；（2）针对中标后发包人和合作方的合作细节进行补充完善，拟定相关文件，包括但不限于补充协议、履约担保协议、绩效考核办法等；（3）协助发包人完成向合作方资产、人员的移交工作，包括但不限于拟定资产移交清单、完成知识产权授权、论证劳动关系转移路径并拟写配套文件、拟定资产监督管理办法。
第四阶段（建设+验收）：自资产移交合作方之日起至项目经业主方验收通过之日止。核心服务内容：（1）协助发包人划分责任界面，拟定相关文件及管理规范；（2）在景区边建边运营的过程中，梳理相关风险，拟定安全告示、游客需知等文件，衔接改造期间公园正常经营与安全责任划分；（3）处理景区建设期内的突发事故（诉讼另行收费）；（4）协助发包人完成项目验收，拟定相关文件；（5）协助会计师事务所完成项目跟踪审计过程中部分疑难问题的合法合规性论证（若有）；（6）针对合作方履约偏差，协助出具催告函、整改通知等法律文书。
第五阶段（试运营）：自项目经业主方验收通过之日起至试运营结束之日止。核心服务内容：（1）对景区门票、商业收费进行合法合规性论证；（2）根据试运营情况，优化与合作方的合作细节，进一步拟定《补充协议》及管理规章；（3）试运营发现问题的合同调整，涉及重大变更的同步履行国资决策程序；（4）安全事故、舆情、消费者纠纷的应急处理。
四、服务团队与工作机制要求
1.团队配置：成交供应商应派出擅长国有企业诉讼与非诉讼、PPP项目、地产项目、文旅项目的专业团队，明确项目负责人及主办、辅办律师分工；视项目节点需要，可调配土地、税务、劳动、知识产权、投融资等专业方向律师协同支持。
2.工作机制：（1）驻场与非驻场结合，在招标、谈判、移交、试运营等关键阶段提供现场支持，日常以书面咨询、会议、线上沟通方式服务；（2）项目例会，双周召开项目例会，通报进展、解决问题；（3）响应时限，一般事项2个工作日内书面答复，紧急事项即时响应、24小时内反馈；（4）书面成果，重大法律意见、方案、风险提示均出具书面文件并归档，全程留痕；（5）质量内控，日常法律意见书实行两审制度、重大事项实行团队集体论证制度；（6）档案管理，项目资料按规范管理，服务期满按约定移交发包人。
五、国有企业合规与履职保护要求
本项目发包人系国有企业，成交供应商应在服务全流程严格遵循国有资产监管规则：协助履行“三重一大”决策程序、国有资产评估与交易程序（依据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产评估管理暂行办法》等）；全流程形成书面决策支撑材料、法律意见、会议纪要，确保决策可追溯、可审计；防范违规对外拆借资金、违规担保、向合作方承诺收益兜底、低价处置国有资产等红线事项；开展廉洁风险提示；通过法律意见、程序见证与合规审查，为国有企业领导人员依法履职提供合规支撑。
六、保密、利益冲突与服务承诺要求
成交供应商应承诺：（1）对服务过程中知悉的商业秘密、经营信息、财务数据、人员信息严格保密，保密义务不因服务终止而免除；（2）提供服务前进行利益冲突检索，确保与第三方投资机构、运营机构不存在利益冲突，服务期间出现利益冲突情形的，依照律师执业规范及时披露并妥善处理；（3）服务团队成员保持稳定，服务期内不因内部原因随意更换，确需调整的提前征得发包人书面同意并做好工作交接；（4）通过专题培训、随案指导等方式，向发包方相关人员传导法律知识与风险防范要点；（5）服务档案完整归档，保证服务调整或期满后发包方可顺利衔接；（6）与发包人既有法律顾问、审计机构、招标代理机构、投资决策分析机构、评估机构等做好衔接配合，统一法律口径。
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云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目

响应文件
项目编号：【　　　　】

[bookmark: _GoBack]

供应商（电子签章）：                             
法 定 代 表 人
或其委托代理人（签字或电子签章）：                 
日  期：       年      月     日
[bookmark: _Toc243176595]
一、资格审查部分格式
[bookmark: _Toc243176596]（一）竞争性磋商函
致：云南民族村有限责任公司（发包人名称）
1、根据你方项目编号为【　　】的《云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目》竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、服务要求、评审办法以及其他有关文件后，我方愿意以本竞争性磋商响应文件所载明的各阶段磋商报价及合计总价，按上述合同条款、服务要求完成本项目专项法律服务全部工作。
2、我方承诺我们的磋商报价不低于我们自身的成本。
3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并充分理解磋商报价、二次报价（最终报价）的规则。
4、一旦我方成交，我方保证按合同约定的服务期限和服务要求完成本项目全部专项法律服务工作。
5、我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在竞争性磋商文件的磋商须知前附表中规定的竞争性磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交（中标）通知书和本竞争性磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
7、我方承诺在本次磋商过程中，如磋商小组要求提交二次报价（最终报价），我方将按磋商小组规定的时间和要求提交，二次报价作为我方最终报价并纳入磋商报价评审。

供应商（电子签章）：                    
单位地址：							       	
法 定 代 表 人或其委托代理人（签字或电子签章）：                    
邮政编码：		电话：		 传真：		    
开户银行名称：						     	
开户银行账号：				  	    		
日期：     年      月      日



[bookmark: _Toc243176597]（二）法定凭证及律师事务所执业许可证
按第三章 评审办法“竞争性磋商评审办法前附表”资格评审标准要求提供。
须提供有效的营业执照或其他法定凭证、律师事务所执业许可证扫描件。
[bookmark: _Toc243176598]（三）财务状况
按第三章 评审办法“竞争性磋商评审办法前附表”资格评审标准要求提供。
[bookmark: _Toc243176599]（四）项目负责人
按第三章 评审办法“竞争性磋商评审办法前附表”资格评审标准要求提供。
[bookmark: _Toc243176600]（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
按第三章 评审办法“竞争性磋商评审办法前附表”资格评审标准要求提供。
[bookmark: _Toc243176601]（六）信誉要求
按第三章 评审办法“竞争性磋商评审办法前附表”资格评审标准要求提供。
[bookmark: _Toc243176602]（七）法定代表人身份证明书
单位名称：                                                       
单位性质：                                                       
地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系             （供应商名称）                的法定代表人。
特此证明。
供应商（电子签章）：                      
        年        月        日      


注：附法定代表人身份证扫描件。
[bookmark: _Toc243176603]
（八）授权委托书
本人        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     竞争性磋商响应文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                      

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证扫描件。





供应商（电子签章）：                          
法定代表人（签字或电子签章）：                          
身份证号码：                                      
委托代理人（签字或电子签章）：                        
身份证号码：                                      
         年      月       日
[bookmark: _Toc243176604]
（九）廉政承诺书
本企业参与      （项目名称）       的竞争性磋商，现作如下承诺：
1、我公司参与此次竞争性磋商活动所提交的所有材料都是合法、真实、有效的。
2、不与其他供应商串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害发包人或其他供应商的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书， 不以法律、法规禁止的方式投标。
4、不与发包人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5、不向发包人、磋商小组成员、监督人员行贿。
6、不扰乱发包人及招标代理机构经营活动的正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。
如违反上述承诺，甘愿接受发包人有关监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本供应商不再要求退还投标时所提交的磋商保证金，并承担相关责任。给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。
如我方违背了上述承诺，发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报行政监督主管部门，作为不良记录在案。

[bookmark: OLE_LINK1]供应商（电子签章）：                               
法 定 代 表 人或其委托代理人（签字或电子签章）：                               
日期：           年          月         日
[bookmark: _Toc243176605]
二、商务部分格式
[bookmark: _Toc243176606]（一）磋商报价一览表
项目名称：云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目
	序号
	项目
	填报内容
	备注

	1
	五个阶段含税包干总价及合计总价
	第一阶段【　　】万元；第二阶段【　　】万元；第三阶段【　　】万元；第四阶段【　　】万元；第五阶段【　　】万元；合计总价【　　】万元
	各阶段上限价分别为11.50/5.50/5.33/8.67/6.33万元，合计上限价37.33万元，供应商报价不得超过相应上限价，否则作否决处理

	2
	服务周期
	
	

	3
	质量标准
	
	

	4
	项目负责人
	
	

	5
	说明
	
	


供应商（电子签章）：                               
法 定 代 表 人或其委托代理人（签字或电子签章）：                               
日期：           年          月         日



[bookmark: _Toc243176607]（二）二次报价及补充承诺表
项目名称：云南民族村整体改造及运营提升专项法律服务项目
	序号
	项目
	填报内容
	备注

	1
	五个阶段含税包干总价及合计总价
	第一阶段【　　】万元；第二阶段【　　】万元；第三阶段【　　】万元；第四阶段【　　】万元；第五阶段【　　】万元；合计总价【　　】万元
	各阶段上限价分别为11.50/5.50/5.33/8.67/6.33万元，合计上限价37.33万元，供应商报价不得超过相应上限价，否则作否决处理

	2
	补充承诺
	
	











供应商（电子签章或盖章）：                               
法 定 代 表 人或其委托代理人（签字或电子签章）：                               
日期：           年          月         日


注：此表为评标发起二次报价流程时的附件内容，提交响应文件时无需填写该表。


[bookmark: _Toc243176608]（三）磋商报价说明
1、磋商的报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。
2、供应商需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。



[bookmark: _Toc243176609]三、技术部分格式
[bookmark: _Toc243176610]（一）专项法律服务方案及对项目的理解
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc243176611]（二）分阶段工作实施进度计划及承诺
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc243176612]（三）质量保证措施及承诺
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc243176613]（四）后续服务工作安排及承诺
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc243176614]（五）拟派项目组人员配置
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc243176615]（六）项目风险预测与防范措施
格式自行考虑。
[bookmark: _Toc242425771][bookmark: _Toc243176616][bookmark: _Toc240288697]（七）供应商认为有必要提供的其他资料
格式自行考虑。
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